温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务

招 标 文 件

招 标 人：温岭市住房和城乡建设局

联 系 人：王鹏超    联系电话：13566661631

招标代理：浙江恒超工程管理有限公司

联 系 人：周卫飞   联系电话：0576-86511187

日    期：二O二二年六月

目  　录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章   评标办法

第四章   合同条款及格式

第五章   投标文件格式

第一章 招标公告

一、招标项目的基本情况

工程名称：温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务

招标人名称：温岭市住房和城乡建设局

资金来源：财政拨款

招标方式：公开招标

招标范围：温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）的安全评估和测绘，对存在的危及结构安全、地面建筑、周边建筑、交通和人民生命财产安全等隐患，逐一进行论证、验算和分析并做好影像记录，逐个划分出继续使用、保持现状、加固改造、报废等处置措施，根据检测结果和现行标准、规范，对早期人防工程的安全、防护性能等内容进行分级评价，形成《早期人防工程安全评估报告》。

二、招标项目概况

1、工程预算造价：预算全费用综合单价上限为3万元/千米。

2、工程概况：根据浙人防办﹝2022﹞10号文件《早期人防工程安全与防护性能评估实施方案》的通知，要求对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）开展全范围安全评估和测绘；温岭市范围内6个早期人防工程修建于上世纪六七十年代，属于早期人防坑道工程，基本情况如下：

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑 面积（㎡） | 结构形式 | 平时 用途 | 建设 时间 | 使用情况 | 维护管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县后山防空洞 | 太平街道虎山路 | 1200 | 坑道式 | 避暑纳凉 | 1968 | 安全 | 维护管理到位 |
| 2 | 雁鸣山防空洞 | 太平街道雁鸣路 | 1200 | 坑道式 | 封闭 | 1968 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 3 | 瓦屿山防空洞 | 太平街道南泉路 | 1299 | 坑道式 | 封闭 | 1969 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 4 | 虎山防空洞 | 太平街道虎山路 | 750 | 坑道式 | 封闭 | 1967 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 5 | 塔山防空洞 | 太平街道塔下村河滨路 | 365 | 坑道式 | 封闭 |  | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 6 | 茶山防空洞 | 松门镇茶山东路 | 1490 | 坑道式 | 封闭 | 70年代 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |

三、投标申请人资格要求

1、投标申请人企业资质：同时具备工程勘察甲级、地质灾害评估甲级、测绘甲级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

2、项目负责人：具备的注册岩土工程师执业资格，须提供与投标人签订的劳动合同和投标截止时间前最近三个月以上（含三个月）投标人为其缴纳的社保证明。

3、不允许联合体投标。

四、资格预审申请文件的要求

凡符合条件的单位均可参加资格预审，并应至少提供下列资格预审资料：

1、经年检合格的企业营业执照副本复印件；

2、企业资质证书副本复印件；

3、拟派项目人员配备表；

4、项目负责人资格证书的复印件；

5、本工程拟提供主要施工机械设备一览表；

6、提供的复印件必须是原件完整的复印件且应加盖单位公章，并注明“仅用于X X工程资格预审”的字样；

五、申请文件的递交

1、凡符合上述资格要求的投标申请人可在下述时间前到温岭市建联大厦14楼（温岭市万昌中路818号）浙江恒超工程管理有限公司招标代理部递交申请文件，超过时间送达的申请资料将被拒绝。递交资格预审文件截止时间：2022年6月20日上午11:00之前。

2、递交资料不完整或不按要求的，资格预审将不予通过。

联系方式：

招标人单位：温岭市住房和城乡建设局

联系人：王鹏超                  联系电话：13566661631

招标代理单位：浙江恒超工程管理有限公司

联系人：周卫飞                  联系电话：0576-86511187

招标人：温岭市住房和城乡建设局

本公告同时在温岭市住房和城乡建设局网站和浙江恒超工程管理有限公司网站（www.zjhcgl.com）发布。

前 附 表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 概 况 说 明 | 项目名称：温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务 承包内容：对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）的安全评估和测绘，对存在的危及结构安全、地面建筑、周边建筑、交通和人民生命财产安全等隐患，逐一进行论证、验算和分析并做好影像记录，逐个划分出继续使用、保持现状、加固改造、报废等处置措施，根据检测结果和现行标准、规范，对早期人防工程的安全、防护性能等内容进行分级评价，形成《早期人防工程安全评估报告》。 预算控制价：预算全费用综合单价上限为3万元/千米 |
| 2 | 完成期限：要求在2022年7月底前完成安全评估和测绘，并出具安全评估结论报告 |  |
| 3 | 资金来源：财政拨款 |  |
| 4 | 质量要求：合格并达到国家相关技术标准的要求 |  |
| 5 | 1、投标申请人企业资质：同时具备工程勘察甲级资质、地质灾害评估甲级资质、测绘甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。 2、项目负责人：具备的注册岩土工程师执业资格，须提供与投标人签订的劳动合同和投标截止时间前最近三个月以上（含三个月）投标人为其缴纳的社保证明。 3、不允许联合体投标。 |  |
| 6 | 投标报价：全费用综合单价报价，但投标人承诺的单价须低于或等于招标人设定的最高预算全费用综合单价，否则作无效标处理。 预算全费用综合单价上限为3万元/千米。 |  |
| 7 | 投标有效期为：60日历天（从提交投标文件的截止时间算起） |  |
| 8 | 投标文件份数：商务标壹份；附件资料壹份, |  |
| 9 | 投标文件递交至：温岭市建筑业1号大厦29楼会议室（横湖中路188号） |  |
| 10 | 递交投标文件截止时间： 2022年6月 20日下午14：30 |  |
| 11 | 开标时间：2022年6 月20日下午14：30 地点：温岭市建筑业1号大厦29楼会议室（横湖中路188号） |  |
| 12 | 评标办法：单因素评标法(详见第三章评标办法)。 |  |
| 13 | 合同履约保证金：为3000元，在签订合同前向发包人支付，合同履约保证金在合同服务成果验收后无息返还。 |  |

第二章、  投标人须知

一、总  则

(一)、项目说明：

1、本项目说明详见前附表第1项所述。

2、项目概况：根据浙人防办﹝2022﹞10号文件《早期人防工程安全与防护性能评估实施方案》的通知，要求对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）开展全范围安全评估和测绘；温岭市范围内6个早期人防工程修建于上世纪六七十年代，属于早期人防坑道工程。

3、本项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规、规章规定，现采用公开招标形式择优选用具有人防工程结构安全评估能力的服务企业。

(二)、承包内容及服务期限

本招标项目的承包内容为：对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）的安全评估和测绘，对存在的危及结构安全、地面建筑、周边建筑、交通和人民生命财产安全等隐患，逐一进行论证、验算和分析并做好影像记录，逐个划分出继续使用、保持现状、加固改造、报废等处置措施，根据检测结果和现行标准、规范，对早期人防工程的安全、防护性能等内容进行分级评价，形成《早期人防工程安全评估报告》。

服务期限：要求在2022年7月底前完成安全评估和测绘，并出具安全评估结论报告。

(三)、投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2、本项目的招标代服务费为3000元包含在投标报价里，由中标人在合同签订之前，向浙江恒超工程管理有限公司支付本工程招标代理服务费，投标人须在投标报价时加以考虑，招标人不再另外支付。

二、招标文件

(一)、招标文件的组成

1、招标文件由前附表、投标人须知、评标办法、服务合同及投标文件格式等。

2、投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

(二)、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止时间的2天前，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复或投标预备会的纪要将送给所有获得招标文件的投标人。

(三)、招标文件的修改

1、在投标文件递交截止时间的1天前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

三、投标文件的编制

(一)、投标文件的组成

1、本项目投标文件由商务标、附件资料等两部分组成。

2、商务标由投标报价书（附件一）组成。

3、附件资料由以下内容组成：

（1）投标授权委托书（附件二）；

（2）委托代理人身份证复印件；

4、投标人须使用招标文件中提供的附表格式，表格如不够用时可按同样格式扩展。

(二)、投标报价、投标服务期及质量承诺

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的综合总价格的表现。报价包括但不限于人员工资（包括人员工资、预计加班费用、社会保障费用、高温费等）、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、成果资料费、利润、农民工工伤保险、综合管理费和税金、其他项目费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用；合同履行期问发生的市场物价、作业环境、质量检测服务周期等因素的变动，不子调整综合单价。

2、投标人应根据招标文件等要求,结合本项目实际情况和自身的综合实力，自行报价。

3、投标承诺内容（投标人承诺的单价）超出前附表中规定中招标人确定的最高全费用综合单价限价的，视为无效标。

4、本项目报价方式采用明标暗投方式，即招标人公布预算综合单价、距离，由投标单位填写报价及服务承诺等。

5、投标人可自行到项目所在地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

6、投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

(三)、投标文件的份数和签署

1、投标人按本须知投标文件的组成规定，编制前附表第8项规定份数的投标文件。

2、投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辩认。投标文件商务标中的投标报价书应加盖投标人公章，并由投标人法定代表人(或委托代理人)签字。

3、投标文件由委托代理人签字或委托代理人参加开标的须同时递交投标授权委托书。由法定代表人签字投标文件并参加开标、询标的，投标授权委托书可不提供。

4、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

5、投标文件中以文字表示的量与以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

四、投标文件的递交

(一)、投标文件的密封与递交

1、投标人应将投标文件的商务标按要求密封，并在袋上正确标明“商务标”、“项目名称”、“投标人名称”。

2、未按上述规定进行密封和标识的投标文件，招标人将不予受理。

3、投标人应将投标文件(商务标、附件资料)以直接递送的方式递交至前附表所述的单位和地址。

(二)、递交投标文件的截止时间

l、投标人递交投标文件必须按前附表规定的时间和地点。逾期送达的投标文件作无效标处理。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、到递交投标文件的截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

(三)、投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提交补充修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充修改或撤回通知，应按规定编制、标志和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”字样。

3、在投标截止日期与招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则计入信用不良行为。

五、开  标

(一)、开标

1、招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议。参加开标的投标人法定代表(或委托代理人)应带有效身份证原件并签名报到，以证明其出席开标会议，未达到上述要求将被取消投标资格。

2、开标会议由招标人组织并主持进行。

(二)、投标文件有下列情况之一者视为无效：

1、投标报价书未加盖投标人公章的或未经法定代表人(或委托代理人)签字；

2、投标文件未按招标文件格式要求编制或关键内容字迹模糊辨认不清的；

3、投标截止时间以后送达的投标文件；

4、委托代理人参加会议未提供合法、有效的授权委托书原件的；

5、投标人的报价不符合前附表规定的；

6、附件资料中的资料提供不符合要求或不全的；

7、投标文件其他内容实质上未响应招标文件要求的；

8、投标文件有行间插字、字迹涂改且未加盖投标人公章的。

(三)、投标文件鉴定和公布

当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、质量承诺以及招标人认为适当的其他内容。

六、评    标

(一)、评标组织

招标人根据有关规定组建评标委员会。

(二)、评标原则

遵循公开、公平、公正、诚实、信用、择优、科学的原则。

(三) 、评标办法

评标办法另见第二章。

(四)、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价下浮率或投标的实质性内容。

(五)、投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(六)、评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。在评标过程中，投标人对招标人和评标机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

七、授予合同

(一)、合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条和第四章“评标办法”规定评出的投标人。

(二)、中标通知书

招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

(三)、合同的签订

1、招标人与中标人根据合同法的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订项目承包合同。

2、招标人在评标结果公示结束无异议后5天内，拒绝与中标人签订合同，赔偿由此造成中标人的有关损失。

3、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

八、其  它

(一)、其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包，否则招标人有权单方终止合同，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

第三章  评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规，结合本项目实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本工程评标办法。

一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会成员由招标人依法组建。

二、评标办法

评标采用单因素评标法。

本项目采用二阶段评标，即根据招标文件投标须知对各投标人的投标文件进行符合性审查，如有无效标情形的，其商务标不再进行详细评审。

开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审查。凡实质性内容不响应招标文件要求的投标书，作为无效投标，予以废除。

三、评标项目设置

1、有效标界定

投标人的投标文件存在投标人须知五（二）情况之一者视为无效标。

当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

3、中标候选人的确定

3.1本项目采用全费用综合单价最低者中标，对附件资料、商务标评审通过的投标单位的投标总报价从小到大排序，确定的中标人为排序第一的投标单位；如遇总报价相同则由招标人抽签确定第一中标候选人。

3.2如遇总报价相同抽签方式如下：

（1）由相同总报价的投标单位法定代表人或其委托代理人公开抽取、登记代表该投标人的号码，并当场公布每个号码所对应的投标人。

（2）由招标人在总报价相同的投标单位所抽取的不同编号的号码中公开随机抽取，抽取的第一个号码对应的投标人为第一中标候选人，抽取的第二个号码对应的投标人为第二中标候选人。

四、授予合同

(一)合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和本须知第六条规定评出的投标人。

(二)中标通知书

l、招标人根据评标结果，向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

2、中标通知书将成为合同的组成部分。

(三)履约担保

1、中标人须在合同签订前向招标人支付合同履约保证金，合同履约保证金为叁仟元，在合同服务成果验收后无息返还。

(四)合同的签订

1、招标人与中标人根据建设工程合同管理的规定，依据招标文件、中标人的投标文件与中标人签订施工合同。

2、中标人在中标通知书规定的时间、地点带合同履约保证金，准时到场签约。

3、招标人在发出中标通知书后拒绝与中标人签订合同，除双倍返还投标保证金外还赔偿由此造成中标人的有关损失。

4、中标人拒绝在规定的时间签订合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，且赔偿由此造成的招标人的有关损失，同时依法承担相应法律责任。

五、其  它

(一)其它须知

1、中标人在合同签订后不得放弃承包、不得转包，否则招标人有权单方终止合同，合同履约保证金不予退还，由此造成的经济损失由中标人赔偿。

2、本标书全部内容是工程技术服务签订承包合同依据之一。

3、本标书由招标人负责解释。

第四章 合同条款及格式

拟签订的合同文本样稿

早期人防工程安全评估和测绘服务合同协议书

甲  方：温岭市住房和城乡建设局

乙  方：

通过公开招标，由温岭市住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）委托(以下简称“乙方”)承担温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务工作。根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，结合该工程的具体情况，经协商，签署本合同协议书。乙方应履行早期人防工程安全评估和测绘工作，接受甲方或甲方指定的其它机构对质量检测工作的管理，为甲方提供符合国家规范和合同要求的检测成果。现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

一、 基本情况

（一）项目名称：温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务

（二）项目概况：

根据浙人防办﹝2022﹞10号文件《早期人防工程安全与防护性能评估实施方案》的通知，要求对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）开展全范围安全评估和测绘；温岭市范围内6个早期人防工程修建于上世纪六七十年代，属于早期人防坑道工程。

- 服务内容：

对温岭市范围内6个早期人防工程（县后山防空洞、雁鸣山防空洞、瓦屿山防空洞、虎山防空洞、塔山防空洞、茶山防空洞）的安全评估和测绘，对存在的危及结构安全、地面建筑、周边建筑、交通和人民生命财产安全等隐患，逐一进行论证、验算和分析并做好影像记录，逐个划分出继续使用、保持现状、加固改造、报废等处置措施，根据检测结果和现行标准、规范，对早期人防工程的安全、防护性能等内容进行分级评价，形成《早期人防工程安全评估报告》。6个早期人防工程基本情况如下：

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建筑 面积（㎡） | 结构形式 | 平时 用途 | 建设 时间 | 使用情况 | 维护管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县后山防空洞 | 太平街道虎山路 | 1200 | 坑道式 | 避暑纳凉 | 1968 | 安全 | 维护管理到位 |
| 2 | 雁鸣山防空洞 | 太平街道雁鸣路 | 1200 | 坑道式 | 封闭 | 1968 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 3 | 瓦屿山防空洞 | 太平街道南泉路 | 1299 | 坑道式 | 封闭 | 1969 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 4 | 虎山防空洞 | 太平街道虎山路 | 750 | 坑道式 | 封闭 | 1967 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 5 | 塔山防空洞 | 太平街道塔下村河滨路 | 365 | 坑道式 | 封闭 |  | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |
| 6 | 茶山防空洞 | 松门镇茶山东路 | 1490 | 坑道式 | 封闭 | 70年代 | 已封闭，无人使用 | 已封闭，无人使用 |

（三）具体服务要求：

1、坑道调查内容和要求

（1）外观质量调查，包括坑道拱顶、侧墙、底部外观，调查现状（破损、塌空、变形、漏水、倾覆、砂浆剥落、基底掏空等）

（2）结构调查，现场调查坑道结构形式，结构尺寸。

（3）形成统计资料，注明结构形式，并在总平面图上分段表示。

（4）对坑道岩体完整性、节理裂隙产状进行详细调查，并进行分段进行围岩类别分类，节理裂隙统计，分段评价隧洞围岩稳定性。

2、 安全评估

（1）根据调查、检测结果和现行标准、规范，对早期人防工程的安全、防护性能等内容进行分级评价，形成《早期人防工程安全评估报告》；

（2）为制定修复方案提供依据和建议，提出结构部件和总体修理、加固或改善相应的结论和建议等。

3、评估依据

《早期坑道地道式人防工程结构安全性评估规程》，结合国家和省先行有关标准。

4、技术支持和售后服务：

（1）乙方应保证提供真实可靠的检测评估资料；

（2）对检测评估服务过程中检测评估人员的人身安全和仪器安全负全部责任；

（3）接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督和管理；

（4）按时提交调查评估报告，负责文整、打印、复印、装订、装箱等工作；

5、其他

（1）专利权：乙方应承诺保护甲方在使用合同货物或者服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，甲方不承担由此引起的一切经济和法律责任。

（2）乙方应承诺所有项目成果及报告等内容的知识产权均属于甲方。

二、合同文件的组成及优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同协议书的一部分，并应被作为协议书的有效内容予以遵守和执行：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件及其补充文件：

4、标准、规范及有关技术文件：

6、合同履行中发包人与承包人签订的有关合同的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

若上述文件优先解释次序无法就合同履行中出现的问题解释清楚，则应由甲方做出进一步解释，乙方可依甲方的解释执行。

三、合同价格

1、本合同项目采用全费用综合单价，全费用综合单价包括但不限于人员工资（包括人员工资、预计加班费用、社会保障费用、高温费等）、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、成果资料费、利润、农民工工伤保险、综合管理费和税金、其他项目费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用。

2、根据投标文件并经双方确认，本合同预计总价为人民币：                 元（大写：                  元整)。

| 序号 | 费用名称 | 全费用综合单价 | 预计距离 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市早期人防工程结构安全评估服务 | 万元/千米 | 6千米 |  |
| 合同价 |  | 大写： |  |  |

- 在整个合同执行期间，发生的市场物价、作业环境、质量检测服务周期等因素的变动，不予调整综合单价，按照实际评估距离进行计量和结算。

四、服务期限

要求在2022年7月底前完成结构安全评估，并出具安全评估结论报告。

五、 验收

1、由甲方负责进行验收考核，乙方协助；

2、甲方在乙方提供相关服务的过程中，不定期对服务内容和质量进行考核。不达要求者，乙方承担一切损失和费用；

3、验收标准

（1)符合检测依据，在相应报告中需体现检测依据中相应内容，否则甲方将不认可其检测成果；

（2）符合内容要求，在相应报告中需体现甲方所提项目内容相应要求，否则甲方将不认可其检测成果；

（3）在项目成果及报告等内容中需做出符合事实依据，并且与招标文件中所提要求相符的结论性内容。

六、 费用结算方式

（1）合同签订后15个工作日内支付签订合同总价的30%；

（2）乙方最终出具的调查、检测成果报告和安全评估结论通过甲方验收确认，并在乙方提供全部资料后15个工作日内，甲方向乙方支付至签订的合同总价100%。

（3）付款条件:甲方凭中标人开具的增值税普通发票和甲方认可的各项记录复印件向乙方支付服务费。由于乙方上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由乙方自负。

七、 履约保证金

1、签订合同前，乙方须向甲方交纳叁仟元的履约保证金。以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该履约保证金在合同服务成果验收后无息返还。

八、 双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）甲方应当主要负责项目的所有外部关系的联系与协调，为乙方工作提供良好的外部条件。

（2）甲方应当按双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目有关的资料。

（3）甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

（4）甲方有与乙方订立补充合同的签订权。

2、乙方权利义务

（1）乙方必须聘请(或指定)一位经理(项目总负责人)，全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证服务工作。

（2）在承包期间，乙方所有人员仅与乙方建立劳动合同关系，且所有人员使用须符合《中华人民共和国民法典》的有关规定。乙方人员发生任何事故或与乙方发生劳动争议均由乙方自行全权负责，相关费用乙方自行承担，以保证甲方在乙方人员索赔时不受任何责任的约束。

（3）在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作；

（4）在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权；

（5）负责处理好与相关项目实施单位的协调工作；

（6）因乙方在管理中的过错或违反本合同的约定进行管理造成甲方或第三人损失的，乙方应依法承担赔偿责任；

（7）乙方自行承担办公桌、电脑、打印机、文件柜等自身使用的办公用品，办公、生活用水、电、通讯费用由乙方自行承担。

（8）乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（9）在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

（10）乙方须按《中华人民共和国民法典》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险、加班工资及其他相关费用。乙方对此全权负责。

（11）遇突发事件或安全检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

（12）本合同终止时，乙方须向甲方移交本项目全部档案资料。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向中标乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向中标乙方支付违约金。

3、中标乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。中标乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方有权解除本合同。中标乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，中标乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由中标乙方继续承担赔偿责任。

十、 合同修改与解除

1、本合同供需双方的任何一方无权对合同内容进行修改，本合同如需修改，必须达成书面协议，并作为该合同的有效组成部分。

2、合同可以经双方协商一致解除，或按照《民法典》的规定单方解除。

3、合同经双方协商解除或因不可抗力解除的，乙方应返还甲方已支付的款项，并按照同期银行贷款利率支付利息。

4、乙方履行义务不符合国家有关规定或者合同约定，甲方可随时以书面形式通知乙方解除合同，并不免除乙方赔偿损失的责任。

十一、 合同生效和终止

（一）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。

（二）合同终止

1、提前终止

1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前15天向乙方发出书面通知终止承包，已进行评估服务工作的，完成的工作量在50％以内时，发包单位应向承包单位支付合同金额50％的服务费；完成的工作量超过50％时，则应向承包单位支付合同金额100％的服务费。

1.2如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前1个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方50%合同金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前1个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方承包服务100%合同金额的赔偿金。

1.3如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故的，全部责任由乙方承担，甲方不负任何责任和经济赔偿，且甲方可以单方面终止合同。

1.4乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止承包。

2、协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

3、自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止

十二、 争议处理

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请杭州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交杭州仲裁委员会仲裁。

十三、 其他

1、未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2、乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3、乙方人员在甲方场地工作时，应遵守甲方相关规章、制度。

4、本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

6、本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，其余贰份归档备案。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

住所：                                   住所：

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

第五章 投标文件格式

1、本项目商务标中的投标报价书(附件一)由招标人统一提供，未经招标人同意，不允许在本次报价中擅自调整，否则作无效标处理。

2、本项目的投标授权委托书(附件二)格式由招标人提供。

招标单位： 温岭市住房和城乡建设局

附件一：

投标报价书

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 投标全费用综合单价 | 预计距离 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务 | 万元/千米 | 6千米 |  |
| 总报价 |  | 大写： |  |  |

说明：

1、“预计距离”为本次招标的距离，结算时按实际评估距离结算。

2、以上全费用综合单价包括但不限于人员工资（包括人员工资、预计加班费用、社会保障费用、高温费等）、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、成果资料费、利润、农民工工伤保险、综合管理费和税金、其他项目费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用。

3、投标全费用综合单价不得超过预算最高全费用综合单价，否则作无效标处理。

投标人(公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月    日

附件二:

投 标 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            (姓名)系                           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司的合法代理人，全权代表我公司参加温岭市早期人防工程安全评估和测绘服务招标投标活动，以本公司名义签署投标文件、参加开标、询标以及处理与之有关的一切事宜。我承认代理人在上述活动中所签署的所有内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：              性别：

身份证号码：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：       年    月    日